รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี 2561

| ภารกิจการดำเนินการที่ได้มาตราฐาน | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 30.0 | 29.13 | 135,036,500.00 | 84.32 | 7.0 | 11.29 | 4,163,000.00 | 17.17 | 5.0 | 11.11 | 3,040,000.00 | 15.66 | 1.0 | 2.44 | 590,000.00 | 3.48 | 1.0 | 2.50 | 590,000.00 | 3.49 |
| 2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 38.0 | 36.89 | 8,748,587.00 | 5.46 | 30.0 | 48.39 | 6,550,874.00 | 27.02 | 19.0 | 42.22 | 4,788,194.36 | 24.67 | 19.0 | 46.34 | 4,788,194.36 | 28.24 | 19.0 | 47.50 | 4,788,194.36 | 28.32 |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม | 10.0 | 9.71 | 13,868,000.00 | 8.66 | 10.0 | 16.13 | 12,800,800.00 | 52.81 | 9.0 | 20.00 | 11,112,400.00 | 57.26 | 9.0 | 21.95 | 11,107,800.00 | 65.52 | 8.0 | 20.00 | 11,064,400.00 | 65.43 |
| 4.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว | 4.0 | 3.88 | 1,210,000.00 | 0.76 | 1.0 | 1.61 | 50,000.00 | 0.21 | 1.0 | 2.22 | 34,640.00 | 0.18 | 1.0 | 2.44 | 34,640.00 | 0.20 | 1.0 | 2.50 | 34,640.00 | 0.20 |
| 5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.0 | 7.77 | 470,000.00 | 0.29 | 5.0 | 8.06 | 110,000.00 | 0.45 | 5.0 | 11.11 | 81,490.00 | 0.42 | 5.0 | 12.20 | 81,490.00 | 0.48 | 5.0 | 12.50 | 81,490.00 | 0.48 |
| 6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13.0 | 12.62 | 806,000.00 | 0.50 | 9.0 | 14.52 | 566,000.00 | 2.33 | 6.0 | 13.33 | 350,632.00 | 1.81 | 6.0 | 14.63 | 350,632.00 | 2.07 | 6.0 | 15.00 | 350,632.00 | 2.07 |
| รวม | 103.0 |  | 160,139,087.00 |  | 62.0 |  | 24,240,674.00 |  | 45.0 |  | 19,407,356.36 |  | 41.0 |  | 16,952,756.36 |  | 40.0 |  | 16,909,356.36 |  |